## Slide 1
소공남녀조
7조
김서연 21311793
이광원 21213387
서봉현 21111779
차민수 21211923
다섯 개의 눈

## Slide 2
contents
조직구성 및
인력배치
개요
1
2
3
4
5
기술관리
일정예측
개발환경 및
성능시험
6
WBS 및 절차

## Slide 3
1
개요
가. 프로젝트 개요
나. 프로젝트 산출물
Cyber money
Heavy
Difficult rule

## Slide 4
1
개요
가. 프로젝트 개요
나. 프로젝트 산출물
오목에 대한 정의와 규칙
오목 프로그램에 대한 소스 및 GUI 환경
관리용 서버
통합 연동 모듈
채팅 창
나가기, 예약, 기권 등의 게임 인터페이스

## Slide 5
일정 예측
2
가. 회의 일정
나.간트 차트
회의 내용 | 회의 일자
계획 | 9/15
요구분석 | 9/22
설계 | 10/2, 10/6, 10/20
구현 | 11/3, 11/10, 11/17
테스트 | 12/1
인수 설치 | 11/21 ,11/25, 11/28

## Slide 6
일정 예측
2
가.회의 일정
나. 간트 차트
Chart: 
| R.1프로젝트 팀구성 | R.2 주제 결정 | R.3 개발 계획 회의 | R.4 계획서 작성 | R.5 요구분석 검토 회의 | D.1 분석명세서 작성 | D.2 분석명세서 검토 및 수정 | D.3 시스템 설계 | D.4 Form 설계 | D.5 모듈 설계 | D.6 분석서 검토 회의 | I.1 프로그램 | I.2 코딩 검토 회의 | T.1 통합테스트 | T.2 시스템 테스트 | T.3 시스템 설치 | R-요구정의 | D-분석 | I-구현 | T-테스트
시작일 | 42255 | 42255 | 42257 | 42262 | 42266 | 42271 | 42278 | 42282 | 42289 | 42296 | 42303 | 42307 | 42318 | 42326 | 42333 | 42340
기간 | 1 | 3 | 6 | 5 | 6 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 5 | 20 | 9 | 8 | 8 | 8
종료일 | 42255 | 42257 | 42262 | 42266 | 42271 | 42278 | 42282 | 42289 | 42296 | 42303 | 42307 | 42326 | 42326 | 42333 | 42340 | 42347

## Slide 7
조직구성 및 인력배치
3
가. 자원 및 조직 구성
나. 직무 기술
팀장
이광원
팀원
서봉현
팀원
차민수
팀원
김서연
분산형팀 조직구성

## Slide 8
조직구성 및 인력배치
3
가. 자원 및 조직 구성
나. 직무기술
팀원 | 프로그래밍 | GUI(swing) | 네트워크 | DB | 디버깅
이 광원 | ★★ | ★ | ★ | ★★★ | ★★★
서 봉현 | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★★★
차 민수 | ★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★
김 서연 | ★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★★
★책임

## Slide 9
WBS 및 절차
4
가. WBS
나. 개발 절차

## Slide 10
WBS 및 절차
4
가. WBS
나. 개발 절차
요구분석
설계
구현
테스트
계획
인수/설치

## Slide 11
기술관리
5
변경관리
  조원 토론에 의한 기능 추가 및 수정,
  오류에 대한 대비, 정기적인 점검.
2. 위험관리
위험 요소 | 위험 관리 기법
인력부족 | 유능한 인력 모집, 교차 교육
비 현실적 일정 및 예산 | 일정 예측, 세부적인 비용 예측
잘못된 인터페이스 개발 | 시나리오, 사용자 분류(기능, 스타일, 업무)
3. 문제점 해결방안
  인력부족은 나머지 팀원들이 주 업무를 분배하여 작업한다.
  예정과 비용에 맞게 꼭 필요한 것만 넣는다.
  프로그램 작업 시, 디버깅을 통해 해결

## Slide 12
개발환경 및 성능시험
6
개발환경
성능시험
▶ 각 조원의 PC에 설치 후 구동되는지 확인
▶ 게임 인터페이스가 잘 작동하는지 확인

## Slide 13
참고문헌
7
▶pro git (출판사 : 인사이드, 저자 : 스캇 사콘)
▶자바의 神 vol.2 주요 API 응용편(출판사 : 로드북, 저자 : 이상민)
▶자바 네트워크 프로그래밍(출판사 : 한빛미디어, 저자: 엘리어트 헤럴)
▶네이버 블로그

## Slide 14
Q&A